生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称   腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂、尾矿库、干渣库（基建期）

项 目 编 号          腾水保许〔2018〕12号

建 设 地 点               云南省腾冲市

验 收   单  位          腾冲县恒丰矿业有限责任公司

2018 年 11 月 9 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂、尾矿库、干渣库 | 行业类别 | 露天金属矿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司 | 项目性质 | 技改 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 腾冲市水务局、腾水保许〔2018〕12号、2018年9月18日 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |
| 项目建设起止时间 | 选厂一线14个月（2003年7月~2004年8月），选厂二线12个月（2004年6月~2005年6月），选厂三线7个月（2006年6月~2007年7月），尾矿库6个月（2008年1月~6月），干渣库24个月（2016年1月~2017年12月） |
| 水土保持方案编制单位 | 云南云一矿山工程有限公司 |
| 水土保持初步设计单位 | / |
| 水土保持监测单位 | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司 |
| 水土保持施工单位 | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司 |
| 水土保持监理单位 | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司 |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 曲靖骏辰科技有限责任公司 |

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）的相关规定，腾冲县恒丰矿业有限责任公司于2018年11月9日在腾冲市主持召开了腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂、尾矿库、干渣库水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位腾冲县恒丰矿业有限责任公司、方案编制单位云南云一矿山工程有限公司、施工单位腾冲县恒丰矿业有限责任公司、监测单位腾冲县恒丰矿业有限责任公司、评估单位曲靖骏辰科技有限责任公司的代表共8人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议前，建设单位对水土保持设施进行了自查初验，监测单位提交了该项目的水土保持监测总结报告。云南云一矿山工程有限公司对本项目水土保持设施进行了技术评估，提交了水土保持设施验收报告。以上报告为此次验收提供了重要的技术依据。 验收组及与会代表实地查看了工程现场的水土保持措施实施情况，查询了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况的汇报和评估单位关于技术评估情况的汇报，以及听取了方案编制、监测、施工、监理等单位的补充说明。经质询、讨论和认真研究，形成验收意见如下： （一）项目概况 腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂、尾矿库、干渣库由选厂一线、选厂二线、选厂三线、中转库、干渣库等组成，其中选厂一线是由生产区、办公生活区、道路区、矿场、绿化区、辅助设施区等组成，其中选厂二线是由生产区、办公生活区、道路区、矿仓、原矿堆场、绿化区、辅助设施区等组成，其中选厂三线是由生产区、道路区、矿场、绿化区、辅助设施区等组成，中转库由库区、绿化区及辅助设施区等组成，其中干渣库由库区（库区由堆渣区、初期坝、堆积坝、截洪沟、集液池等组成）进场道路区及辅助设施区等组成。项目位于云南省腾冲市滇滩镇。选厂包括三条生产线，其中一生产线（铅锌选矿生产线）生产规模为1000t/d，二生产线（铅锌尾矿再选生产线）生产规模为300t/d，三生产线（铁矿选矿生产线）生产规模为1000t/d；尾矿库总库容41万m³，现将尾矿库改建为中转库，总回采尾矿量为21.0万m3；干渣库设计总库容150.65万m³。 腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂、尾矿库、干渣库总投资1136万元，其中土建工程投资796万元。选厂一线14个月（2003年7月~2004年8月），选厂二线12个月（2004年6月~2005年6月），选厂三线7个月（2006年6月~2007年7月），尾矿库6个月（2008年1月~6月），干渣库24个月（2016年1月~2017年12月）。 （二）水土保持方案批复情况 2018年9月18日，腾冲市水务局以“腾水保许〔2018〕12号”对《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂、尾矿库、干渣库水土保持方案初步设计报告书》进行了批复，批复的水土流失防治责任面积为32.77hm2。实际水土流失防治责任范围32.77hm2，扰动地表面积30.39hm2。 （三）水土保持监测情况 建设单位于2018年9月承担了本工程的水土保持监测工作，2018年11月，监测单位编制完成了《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂、尾矿库、干渣库水土保持监测总结报告》，监测总结报告主要结论：通过各项水土保持措施的实施，使得项目区内六项防治植被分别为：扰动土地整治率99.84%，水土流失总治理度达98.59%，拦渣率达98%，土壤流失控制比为1.02，林草植被恢复率达99%，林草覆盖率达9.97%。水土流失防治六项指标除林草覆盖率外其余五项指标达到了《开发建设项目水土流失防治标准》GB50434-2008规定的一级防治目标值以及水土保持方案确定的目标值，林草覆盖率没有达到防治目标值主要原因为：由于本项目为建设生产类项目，后期继续运行生产，建设区内大部分面积属硬化面积，尾矿库正在运行期间，无法进行植被恢复，运行期结束后将进行封场植被恢复，项目林草覆盖率可达标。 （四）验收报告编制情况和主要结论 建设单位于2018年10月委托曲靖骏辰科技有限责任公司开展腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂、尾矿库、干渣库水土保持设施验收工作，2018年11月编制完成了《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂、尾矿库、干渣库水土保持设施验收报告》，验收报告主要结论：在工程建设过程中，建设单位落实了水土保持方案确定的防治措施，实施了拦挡、排水及绿化等措施，控制了项目区水土流失。实际完成措施：①工程措施：浆砌石截洪沟771m，土质截洪沟890m，坝脚排水沟120m，浆砌石截水沟405m，浆砌石排水沟710m，排水涵管40m，土质排水沟220m，沉沙池2口；②植物措施：绿化3.03hm2；③临时措施：土工布覆盖9200m2。水土保持方案批复的水土保持投资为347.37万元，实际完成水土保持总投资339.52万元，其中缴纳水土保持补偿费21.27万元。 （五）验收结论 验收组认为，建设单位依法编制了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的防治措施，完成了水利厅批复的防治任务；建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好的控制和减少了工程建设中的水土流失，开展了监测、监理工作，水土保持设施的管理维护责任已得到落实，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过验收。 （六）后续管护要求 加强现有水土保持设施的管护工作，确保水土保持设施长期稳定地发挥效益。

# 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 唐发明 | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司 | 总工程师 |  | 建设单位 |
| 成 员 | 陈树强 | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司 | 办公室主任 |  | 建设单位 |
|  | 周正福 | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司 | 选厂厂长 |  | 建设单位 |
|  | 黄礼松 | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司 | 主任 |  | 施工单位 |
|  | 芮玉荣 | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司 | 主任 |  | 监理单位 |
|  | 钱冲林 | 云南云一矿山工程有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 高俊波 | 曲靖骏辰科技有限责任公司 | 总经理 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 张茂富 | 腾冲县佳鑫矿业有限责任公司 | 项目经理 |  | 监测单位 |