云南省开发建设项目水土保持监测报告

| 建设项目名称 | 怒江州中心血站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 联系人 | 张新玉 | 联系电话 | 18608867860 | 监测单位（盖章）： 云南今禹生态工程咨询有限公司 2018年1月29日 |
| 主体工程与水保工程实施时间 | 方案批复：工程于2017年8月开工，2018年7月竣工，总工期为12个月。 实际：工程实际于2017年10月开工，2019年1月竣工，总工期为16个月。 |
| 监 测 指 标 | 水保方案设计情况 | 实际完成情况 | 增减情况 |
| 扰动土地 面积 （hm2） | 合 计 |  |  |  |
|  | 建筑物区（hm2） | 0.10 | 0.10 | 0 |
|  | 道路及硬化区（hm2） | 0.27 | 0.27 |  |
|  | 绿化区（hm2） | 0.21 | 0.21 | 0 |
|  | …合计 | 0.58 | 0.58 | 0 |
| 植被占压面积（hm2） | 0 | 0 | 0 |
| 取土（石）场数量（个） | 0 | 0 | 0 |
| 弃土（渣）场数量（个） | 0 | 0 | 0 |
| 取土 （石）量 （万m3） | 合 计 |  |  |  |
|  | 开挖量（m3） | 10825.6 | 10770.4 | -55.2 |
|  | 回填量（m3） | 1933.2 | 550 | -9.2 |
|  | 外购方（m3） | 0 | 0 | 0 |
| 弃土 （渣）量 （m3） | 合 计 | 0 | 0 | 0 |
|  | 弃渣量（m3） | 8892.4 | 8846.4 | -46 |
|  | 弃渣点 | 运至大练地村外坝堆放 |
|  | … |  |  |  |
| 水土保持措施及投资 |  | 合计（处,m2） | (处数、面积数分别填写) |  |  |
|  | 工程措施 | 盖板排水沟（m） | 720 | 750 | +30 |
|  |  | 表土剥离（m3） |  |  |  |
|  | 植物措施 | 植被绿化（hm2） | 0.21 | 0.21 | 0 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟（m2） | 160 | 0 | -160 |
|  |  | 彩条布覆盖m2… | 500 | 500 | -120 |
|  |  | 临时拦挡m | 80 | 80 | 0 |
|  |  | 车辆清洗池（套） | 1 | 0 | -1 |
|  |  | 简易沉砂池（个） | 1 | 0 | -1 |
|  | 水保投资 | 措施投资（万元） | 33.82 | 43.59 | +9.77 |
|  |  | … |  |  |  |
| 水土流失 影响因子 | 年均降雨量(mm) | 950 | 950 | 0 |
|  | 最大24小时降雨(mm) | 113.4 | 113.4 | 0 |
|  | 最大风速(m/s) |  |  |  |
| 六项指 标达标 情况 | 扰动土地整治率（％） | 95 | 99 | 达标 |
|  | 水土流失总治理度（％） | 97 | 99 | 达标 |
|  | 土壤流失控制比 | 1 | 1.11 | 达标 |
|  | 拦渣率（％） | 95 | 98 | 达标 |
|  | 林草植被恢复率（％） | 99 | 99 | 达标 |
|  | 林草覆盖率（％） | 27 | 36 | 达标 |
| 水土流失灾害事件 | 无 |
| 存在问题与建议 | 加强水土保持措施的维护及管理，以保证水土保持设施良好的运转。 |

目录

1工程基本情况	1

1.1项目概况	1

1.2项目地理位置及交通情况	1

1.3主体工程规模及特性	1

1.4项目现状	2

1.5项目区概况	5

2水保方案报批及水保监测情况	9

3监测内容与方法	10

3.1监测内容	10

3.2监测方法	12

3.3监测时段及频次	16

3.4监测点布设	16

3.5监测数据来源	17

4水土流失监测结果	18

4.1变化情况	18

4.2弃土弃渣动态监测结果	20

4.3地表扰动面积动态监测	21

4.4土壤流失量监测结果	21

5水土流失防治效果动态监测结果	23

5.1水土流失防治措施	23

5.2水土保持投资	25

5.3扰动土地整治率	29

5.4水土流失总治理度	29

5.5拦渣率	29

5.6土壤流失控制比	30

5.7林草植被恢复率	30

5.8林草植被覆盖率	30

5.9工程运行初期水土流失分析	31

6水保监测结论及建议	31

6.1综合结论	31

6.2存在的问题及建议	32

═ 附件 ═

附件1：水土保持监测委托书

附件2：可行性研究报告的批复；

附件3：泸水市水务局《关于准予怒江州中心血站建设项目水土保持方案报告表的行政许可决定书》（泸水务[2017]4号）；

附件4：弃渣协议。

═ 附图 ═

附图1：工程地理位置及水系图；

附图2：项目总平面布置图；

附图3：项目水保措施图。