生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  剑川县活发矿冶有限公司双龙村石灰岩矿（基建期）

项 目 编 号  剑水保[2006] 14号

建 设 地 点  剑川县甸南镇

验 收   单  位  剑川活发石厂

2019 年 8 月 28 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 剑川活发石厂双龙村石灰岩矿（基建期） | 行业类别 | 露天非金属矿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 剑川活发石厂 | 项目性质 | 改建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 剑川县水利水电局 剑水保[2006] 14号、2006年12月24日 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |
| 项目建设起止时间 | 2017年10月至2018年12月 |
| 水土保持方案编制单位 | 剑川县水利水电勘测设计施工队 |
| 水土保持初步设计单位 | / |
| 水土保持监测单位 | 云南狄尼环境科技有限公司 |
| 水土保持施工单位 | 剑川活发石厂 |
| 水土保持监理单位 | 剑川活发石厂 |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 云南铠木生态技术工程有限公司 |

二、验收意见

2019年8月28日，剑川活发石厂双龙村石灰岩矿在活发采石厂主持召开了剑川活发石厂双龙村石灰岩矿（基建期）水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位云南铠木生态技术工程有限公司、水土保持监测单位云南狄尼环境科技有限公司、水土保持监理单位、施工单位及建设单位的单位代表共7人，会议成立了验收组（自验名单附后）。 验收会议前，水土保持设施验收报告编制单位提交了《剑川活发石厂双龙村石灰岩矿（基建期）水土保持设施验收报告》、水土保持监测单位提交了《剑川活发石厂双龙村石灰岩矿（基建期）水土保持监测总结报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。 验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况汇报，以及方案编制、监理、监测等单位的补充说明，形成验收意见如下： （一）项目概况 剑川县活发矿冶有限公司双龙村石灰岩矿位于剑川县城南18公里、国道214线双龙村东0.88公里处，属剑川县甸南镇管辖。活发采石厂矿区面积矿区面积：0.0538km2，开采标高+2801m～+2700m；可采资源量为101.15万m3，矿山服务年限为65年。本项目于2017年10月开工建设，2018年12月完工投入试运行。实际完成投资334万元，其中土建投资250万元。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2006年12月24日，剑川县水利水电局关于《双龙石料厂第一期水土保持方案初步设计报告书》的批复（剑水保[2006] 14号”）对本项目的水土保持方案进行了批复，批复水土流失防治责任范围面积为7.95公顷，其中项目建设区面积为5.56公顷，直接影响区面积为2.39公顷。经核定，本次验收的水土流失防治责任范围面积为7.95公顷，其中项目建设区面积为5.56公顷，直接影响区面积为2.39公顷，与批复方案面积一致。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 无。 （四）水土保持监测情况 2018年6月至2019年8月底，云南狄尼环境科技有限公司采用地面观测、巡查调查等方法开展了水土保持监测，并于2019年8月提交了《剑川活发石厂双龙村石灰岩矿（基建期）水土保持监测总结报告》。 水土保持监测主要结论为：工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内；施工中弃渣堆放规范，水土流失得到有效控制；水土保持工程措施运行正常；绿化、植被恢复措施已落实，项目区林草植被覆盖率达到规范要求。实施的各项水土保持措施及时到位并发挥了有效的水土保持作用，工程平均土壤侵蚀强度为轻度，满足水土保持要求。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2018年6月至2019年8月底，水土保持设施验收报告编制单位通过多次现场核查，收集并查阅设计、施工、监理和监测等相关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，于2019年8月编制完成《剑川活发石厂双龙村石灰岩矿（基建期）水土保持设施验收报告》。 已实施的水土保持工程措施有：①工程措施：排水沟446m，挡墙30m，沉砂池1口；②植物措施：恢复治理区绿化面积0.04hm2，工业场地0.04hm2，道路区0.05hm2。 剑川活发石厂实际完成的水土保持总投资26.45万元，其中工程措施2.35万元，植物措施0.51万元，临时措施0.02万元；独立费用21.60万元；基本预备费0.67万元，水土保持补偿费5.56万元。 水土保持设施验收报告结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计、监理、监测工作，依法缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，措施布局全面可行；水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求；水土流失防治目标总体实现；水土保持后续管理、维护责任落实；项目基建期水土保持设施具备验收条件。 （六）验收结论 验收组认为：剑川县活发矿冶有限公司双龙村石灰岩矿（基建期）实施过程中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，依法缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，同意工程基建期水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 建议在雨季加强养护管理，未成活的撒草区域进行补植。 工程运行期，剑川县活发矿冶有限公司双龙村石灰岩矿要加强水土保持设施管护和巡视检查，确保其正常运行和发挥效益。

# 三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓 名 | 单 位（全称） | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 邓保春 | 剑川活发石厂 | 矿长 |  | 建设单位 |
| 成员 | 周邵昌 | 剑川活发石厂 | 总 工 |  |  |
|  | 杨生旺 | 云南铠木生态技术工程有限公司 | 项目负责人 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 金文灿 | 云南狄尼环境科技有限公司 | 工程师 |  | 监测单位 |
|  | 马兴态 | 云南狄尼环境科技有限公司 | 助理工程师 |  | 监测单位 |
|  | 周发宾 | 剑川活发石厂 | 项目经理 |  | 监理单位 |
|  | 俞金得 | 剑川活发石厂 | 工程师 |  | 施工单位 |